密码侦探社

项目规格说明书

v3.0

统一产品定位、需求、业务规则、架构、安全与验收基线

| 文档状态 | 开发基线 |
| --- | --- |
| 基线日期 | 2026-08-01 |
| 维护方式 | Markdown 源文件 + Word 评审版 |

授权恢复 · 本地验证 · 可审计共享

目录

1. 执行摘要

1.1 MVP 成功标准

2. 产品定位与合规边界

2.1 允许的使用场景

2.2 禁止的使用场景

2.3 产品内强制措施

3. 核心概念统一

3.1 正确的数据语义

3.2 指纹策略

4. 用户与角色

5. 范围与优先级

5.1 MVP（必须交付）

5.2 MVP 后第一阶段

5.3 暂不实施

6. 功能需求

6.1 认证与账号

6.2 本地指纹计算

6.3 查询与密码揭示

6.4 数据贡献

6.5 本地验证与桌面端

6.6 社区反馈与状态机

6.7 积分与信誉

6.8 用户中心

6.9 管理端

7. 业务规则与数据质量

7.1 可见性规则

7.2 去重与冲突

7.3 删除与保留

8. 信息架构与关键页面

8.1 Web 用户端

8.2 视觉规范

9. 数据模型

9.1 核心表

9.2 敏感字段要求

10. API 设计基线

10.1 通用约定

10.2 MVP 接口

10.3 样例：桌面验证回执

11. 技术架构

11.1 统一技术路线

11.2 逻辑架构

11.3 推荐仓库结构

12. 安全、隐私与风控

12.1 认证与授权

12.2 API 防护

12.3 数据保护

12.4 威胁场景

13. 非功能要求

14. 测试与验收基线

14.1 测试层级

14.2 发布验收门禁

15. 统一决策与原文冲突处理

16. 风险登记

17. 参考标准与实现依据

附录 A：术语

附录 B：待产品负责人确认

文档状态： 开发基线

基线日期： 2026-08-01

适用范围： Web 用户端、管理端、Windows 桌面端、后端 API 与基础设施

替代文档： 原项目文档仅作为需求来源；冲突项以本说明书为准

# 1. 执行摘要

密码侦探社定位为“授权压缩包密码恢复与社区验证平台”。用户在本地计算压缩包文件指纹，通过指纹查询社区已收录的解压密码；也可在确认自己有权处理该文件的前提下，贡献已经本地验证成功的“文件指纹—解压密码”记录。

本版本将项目从宽泛的“密码哈希反查平台”收敛为可实现、可审计、可合法运营的产品：统一数据语义，修复桌面端信任模型，缩小 MVP 范围，建立候选密码状态机、证据链、权限与审计机制，并明确可量化的性能、安全和发布标准。

## 1.1 MVP 成功标准

用户无需上传压缩包，即可在浏览器或桌面端本地计算指纹。

精确查询在正常负载下 P95 响应时间不高于 500 ms（不含客户端网络）。

已验证数据可被查询和复制；待验证数据默认不向匿名用户公开完整密码。

桌面端成功解压后可提交可校验的验证回执，但客户端回执不被视为绝对可信。

所有密码揭示、贡献、验证、状态变更和管理员操作均可追溯。

发布前不存在 P0/P1 缺陷，高危安全问题全部关闭或有书面风险接受记录。

# 2. 产品定位与合规边界

## 2.1 允许的使用场景

恢复本人创建、本人拥有或已获明确授权处理的 ZIP、7z、RAR 等压缩包密码。

对已经合法获得的压缩包，在本地进行文件指纹计算和解压验证。

分享不包含个人信息、商业秘密、恶意内容或侵权内容的解压密码记录。

安全研究、数字取证或运维恢复场景中，经组织授权后的内部使用。

## 2.2 禁止的使用场景

查询、导入、交易或导出网站账号口令、撞库字典、泄露凭据或彩虹表。

未经授权破解、传播或访问第三方压缩包内容。

自动抓取 Have I Been Pwned、CrackStation、RockYou 等泄露口令数据并转为明文服务。

提供密码猜测、暴力破解编排、Hashcat 字典导出、AI 猜密或规避访问控制能力。

公开展示可识别个人、组织或案件的信息，如完整本地路径、客户名称或敏感文件名。

## 2.3 产品内强制措施

注册、贡献和桌面端首次使用时展示授权声明并记录版本与同意时间。

贡献页面提供内容规范和举报入口；管理员可隔离、下架和删除记录。

默认不接收压缩包实体；后端仅接收指纹、候选密码和最小化验证元数据。

数据导出、批量揭示和反向明文检索不进入 MVP。

# 3. 核心概念统一

## 3.1 正确的数据语义

压缩包文件指纹（archive fingerprint）：对整个压缩包文件字节计算的 MD5、SHA-1、SHA-256 或 SHA-512 摘要，用于识别“同一个文件”。

解压密码（archive password）：用户用于打开压缩包的字符串。

候选密码（password candidate）：某个压缩包记录下的一条密码候选，可能处于待验证、已验证、已拒绝或隔离状态。

验证回执（verification receipt）：客户端完成本地解压测试后产生的结构化证据，包含文件指纹、候选密码摘要、结果、客户端版本、挑战随机数、时间戳和签名。

压缩包文件指纹与解压密码之间不存在 hash(password) == archive_fingerprint 的关系。后端不能通过对密码做 MD5/SHA 计算来证明密码能解压文件；正确性必须来自本地解压结果、独立反馈或管理员复核。

## 3.2 指纹策略

新提交默认同时计算 SHA-256 和 MD5；SHA-256 作为主指纹，MD5 用于兼容历史数据。

支持用 MD5、SHA-1、SHA-256、SHA-512 任一完整指纹精确查询；统一转为小写十六进制。

不做部分哈希、通配符或模糊查询，避免枚举和误命中。

同一压缩包可关联多个算法指纹，由 archive_fingerprints 表统一管理。

# 4. 用户与角色

| 角色 | 核心能力 | 限制 |
| --- | --- | --- |
| 匿名访客 | 指纹格式校验、查看是否有匹配、查看公开统计 | 不揭示完整密码，不贡献，不投票 |
| 注册用户 | 查询与揭示、贡献记录、反馈验证结果、查看个人历史 | 受配额、信誉分和风控限制 |
| 可信贡献者 | 较高配额、较高反馈权重、批量贡献申请 | 权限由规则授予，可撤销 |
| 内容审核员 | 审核、隔离、合并重复记录、处理举报 | 无系统配置和账号权限管理能力 |
| 系统管理员 | 用户、角色、配置、审计、告警与发布管理 | 高风险操作必须二次验证并记录审计日志 |
| 服务账号 | 执行任务、通知和维护作业 | 最小权限，无交互登录 |

# 5. 范围与优先级

## 5.1 MVP（必须交付）

用户注册、登录、刷新令牌、退出和密码重置。

浏览器本地文件指纹计算，不上传文件内容。

按完整指纹精确查询，结果遮挡、揭示、复制和配额扣减。

单条贡献、重复检测、候选密码状态管理。

Windows 桌面端选择压缩包、计算指纹、测试密码、提交验证回执。

社区成功/失败反馈、防重复反馈和基础信誉分。

用户中心：贡献、反馈、积分/信誉事件、登录会话。

管理端：数据审核、举报、用户处置、配置、审计日志和基础仪表盘。

Redis 限流、异步通知、结构化日志、指标、备份与恢复演练。

自动化测试、CI、容器化开发环境和生产部署说明。

## 5.2 MVP 后第一阶段

CSV 批量贡献与异步任务进度。

可信贡献者申请与审核。

更完整的数据质量报表、通知中心和运营统计。

桌面端自动更新与正式代码签名流程。

对象存储中的脱敏任务报告。

## 5.3 暂不实施

论坛、积分商城、实物兑换、悬赏破解、公开 API 市场、浏览器插件、移动 App、社交关系、广告、公开数据集爬虫、明文反查、模糊搜索、AI 猜密、密码字典生成与 Hashcat 集成。上述功能必须单独完成法律、安全、隐私和商业评审后才能立项。

# 6. 功能需求

## 6.1 认证与账号

AUTH-01 支持邮箱或用户名注册；用户名唯一，邮箱验证策略可配置。

AUTH-02 登录成功返回短期访问令牌和可轮换刷新令牌；刷新令牌只以哈希形式存储。

AUTH-03 支持退出当前会话、退出全部会话、查看并撤销登录设备。

AUTH-04 管理员与高风险操作强制 TOTP 二次验证。

AUTH-05 登录失败达到阈值后采用渐进延迟和临时锁定，并记录风控事件。

AUTH-06 账号密码使用 Argon2id；仅在兼容环境不满足时使用 bcrypt。

## 6.2 本地指纹计算

HASH-01 Web 端使用分块读取计算 SHA-256 和 MD5，全程不上传文件。

HASH-02 展示文件名、大小、进度、计算耗时和结果；取消操作后释放资源。

HASH-03 默认最大文件建议值由配置控制；大文件必须流式处理，不一次性读入内存。

HASH-04 手动输入时自动识别算法并严格校验长度与十六进制字符。

## 6.3 查询与密码揭示

SEARCH-01 仅支持完整指纹精确查询。

SEARCH-02 匿名用户只看到“有/无匹配”、状态和脱敏元数据；注册用户在配额允许时揭示完整密码。

SEARCH-03 结果按状态、证据强度、最近有效验证时间排序，不按查询次数自动提升可信度。

SEARCH-04 同一压缩包存在多个候选时全部展示，但默认突出最高可信候选。

SEARCH-05 每次揭示生成审计事件；日志不得写入明文密码、访问令牌或完整文件名列表。

SEARCH-06 无结果时引导本地验证和贡献，不提供暴力破解建议。

## 6.4 数据贡献

SUB-01 贡献必须包含至少一个完整文件指纹和非空解压密码。

SUB-02 用户确认授权声明；后端记录声明版本、时间和来源。

SUB-03 同一压缩包、同一密码候选重复提交时合并为新的证据事件，不创建重复候选。

SUB-04 Web 手工提交默认为 pending；桌面端成功回执提高证据分，但仍需满足状态机规则。

SUB-05 文件名元数据默认关闭；启用时仅允许基本文件名、最多 20 个、单项最长 120 字符，移除路径和控制字符。

SUB-06 贡献成功只发放“待结算积分”；候选成为 verified 后才正式入账。

## 6.5 本地验证与桌面端

DESK-01 MVP 桌面端为 Windows WPF 应用，目标运行时为 .NET 10 LTS，并在发布时固定到最新受支持补丁。

DESK-02 支持 ZIP 和 7z；RAR 作为兼容性验证后的可选项，不承诺首版覆盖全部加密变体。

DESK-03 验证过程只在本地读取压缩包；后端不接收压缩包实体或解压出的文件内容。

DESK-04 首次启动生成安装实例密钥，私钥使用 Windows DPAPI 保护；使用随机安装 ID，不采集主板序列号、MAC 地址等硬件标识。

DESK-05 提交前向服务端申请一次性挑战；回执签名覆盖挑战、指纹、候选密码摘要、验证结果、客户端版本和时间戳。

DESK-06 服务端验证签名、防重放和时钟窗口，并结合账号信誉、安装历史、速率和异常模式计算证据权重。

DESK-07 固定 User-Agent 只用于观测，不作为信任凭据。

DESK-08 客户端可被逆向，因此任何客户端证明都不能直接绕过服务端风控或自动获得最高可信状态。

## 6.6 社区反馈与状态机

候选密码状态统一为：

pending → verified、pending → rejected、verified → quarantined → verified/rejected。

VERIFY-01 同一账号对同一候选只能保留一个有效反馈；修改反馈需记录历史。

VERIFY-02 同一安装实例、IP 网段和异常关联账号的反馈进行去重或降权。

VERIFY-03 单次桌面成功回执不直接产生 verified；默认规则为“两个相互独立的有效成功证据，且加权失败证据低于阈值”。

VERIFY-04 三个独立有效失败证据或短时失败激增时进入 quarantined，暂停密码揭示并触发审核。

VERIFY-05 verified 后出现高可信失败证据可降级；任何自动状态变更写入 record_state_events。

VERIFY-06 查询命中数只用于热度统计，不能作为正确性证据。

VERIFY-07 阈值由版本化规则配置，不允许管理员无审计地直接修改历史证据。

## 6.7 积分与信誉

积分是可消费激励；信誉分是风控信号，两者分账、分表、不可互相直接兑换。

初始信誉分统一为 50，范围 0–100；等级由累计有效贡献和活跃度计算，不直接等于信誉分。

有效候选首次变为 verified 时向首位贡献者和有效验证者结算积分；重复贡献不重复奖励。

误报、恶意提交、关联账号刷票按规则扣减信誉；重大异常进入人工复核。

所有积分和信誉变化采用不可变事件流水，禁止直接覆盖余额而不留原因。

## 6.8 用户中心

个人资料、密码修改、TOTP、会话和授权声明记录。

查询揭示记录（仅显示指纹摘要，不回显已删除密码）。

贡献记录、候选状态、证据数量、积分结算状态。

反馈历史、信誉事件、申诉入口。

数据导出和账号删除申请；删除流程需处理审计保留与法定义务。

## 6.9 管理端

MVP 菜单按优先级收敛为：

仪表盘：查询量、命中率、贡献量、验证率、隔离量、错误率、队列积压。

数据审核：候选列表、证据详情、状态时间线、合并、隔离、恢复、删除。

举报与申诉：内容举报、账号申诉、处理时限和结果通知。

用户与权限：用户状态、信誉事件、角色与最小权限。

安全与风控：限流、登录策略、TOTP、异常规则、封禁策略。

系统配置：站点基础信息、功能开关、配额和验证规则版本。

审计与日志：管理员操作、认证事件、敏感数据访问、导出。

运维监控：服务健康、任务队列、数据库、缓存、告警联系人。

爬虫、论坛、商城、悬赏和广告设置从 MVP 菜单移除。

# 7. 业务规则与数据质量

## 7.1 可见性规则

| 状态 | 匿名用户 | 注册用户 | 管理员 |
| --- | --- | --- | --- |
| pending | 仅显示存在待验证记录 | 可见遮挡候选，默认不可揭示 | 可查看与审核 |
| verified | 可见存在与可信标识 | 按配额揭示 | 可查看完整证据 |
| quarantined | 不展示 | 提示暂不可用 | 可调查与处置 |
| rejected | 不展示 | 仅贡献者可见原因 | 可查看历史 |

## 7.2 去重与冲突

指纹唯一键为 (algorithm, digest)；一个压缩包可有多个指纹。

候选密码使用服务端密钥化摘要做去重，不能在数据库中以明文唯一索引。

相同指纹对应多个密码属于“候选冲突”，不能简单覆盖；各候选独立维护证据和状态。

管理员合并或拆分记录必须记录源记录、目标记录、原因和操作者。

## 7.3 删除与保留

明文查询审计、认证日志和管理员审计采用独立保留策略。

用户删除请求先进入冷静期；内容如因合规、争议或安全调查需要保留，应进行去标识化并限制访问。

备份中的删除通过备份生命周期完成，不承诺即时物理擦除，但必须停止在线可见和业务使用。

# 8. 信息架构与关键页面

## 8.1 Web 用户端

首页：品牌、指纹输入/文件拖拽、模式说明、数据统计、授权提示。

查询结果：指纹、文件元数据摘要、候选列表、可信状态、证据计数、揭示与反馈。

贡献向导：选择文件/输入指纹、输入密码、本地确认、元数据与授权声明、预览提交。

用户中心：概览、贡献、反馈、积分与信誉、会话与安全、隐私请求。

帮助中心：指纹解释、合法使用规范、支持格式、隐私说明和举报。

## 8.2 视觉规范

主题采用“专业侦探/数字取证”，避免过度娱乐化。

背景主色 #111827，面板 #1F2937，强调色 #F59E0B，正文 #F3F4F6。

成功 #22C55E、警告 #F59E0B、错误 #EF4444、信息 #38BDF8。

正文最小 14 px；键盘可操作；焦点态可见；颜色不是唯一状态表达方式。

PC、平板、移动端断点分别为 ≥1200、768–1199、<768 px；核心查询流程在移动端保持单列。

# 9. 数据模型

## 9.1 核心表

| 表 | 关键字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| users | id, username, email, account_password_hash, status, reputation_score | 账号数据；账号密码只保存强哈希 |
| user_sessions | id, user_id, refresh_token_hash, expires_at, revoked_at | 可撤销会话与令牌轮换 |
| client_installations | id, user_id, installation_id, public_key, app_version, status | 随机安装实例，不保存硬件序列号 |
| archives | id, created_by, optional_size, optional_format, created_at | 压缩包逻辑记录 |
| archive_fingerprints | id, archive_id, algorithm, digest | 唯一索引 (algorithm,digest) |
| password_candidates | id, archive_id, secret_ciphertext, secret_nonce, secret_key_version, secret_dedup_tag, status, confidence_score | 解压密码可逆加密存储，去重标签不可逆 |
| submissions | id, candidate_id, user_id, source, authorization_version, idempotency_key | 每次贡献请求与来源 |
| verification_receipts | id, candidate_id, user_id, installation_id, outcome, signed_payload, risk_score | 桌面端或 Web 本地验证证据 |
| vote_feedback | id, candidate_id, user_id, outcome, weight, active | 社区反馈与历史 |
| record_state_events | id, candidate_id, from_status, to_status, rule_version, reason | 不可变状态时间线 |
| points_ledger | id, user_id, amount, event_type, reference_id | 积分账本 |
| reputation_events | id, user_id, delta, reason, reference_id | 信誉事件 |
| reports | id, target_type, target_id, reporter_id, status, resolution | 举报与申诉 |
| jobs | id, user_id, type, status, progress, result_summary | 异步任务 |
| audit_logs | id, actor, action, target, result, ip_prefix, created_at | 管理与敏感操作审计 |
| system_settings | key, value_json, version, updated_by | 版本化系统配置 |

## 9.2 敏感字段要求

secret_ciphertext 使用带认证的加密算法和分版本密钥；密钥不与数据库部署在同一位置。

日志、监控、错误追踪、消息队列和分析系统中禁止出现解压密码明文。

文件名元数据单独加密或严格最小化；默认查询响应不返回完整列表。

IP 仅为风控所需保留，展示和分析采用截断或哈希化形式。

# 10. API 设计基线

## 10.1 通用约定

基础路径 /api/v1；JSON 使用 snake_case；时间统一 ISO 8601 UTC。

响应包含 request_id；错误格式统一为 code/message/details。

创建贡献、回执和状态操作支持 Idempotency-Key。

分页统一 page/page_size，默认 20、最大 100。

OpenAPI 文档在开发和测试环境启用；生产环境按访问策略开放。

## 10.2 MVP 接口

| 方法 | 路径 | 用途 | 权限 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /auth/register | 注册 | 公开、限流 |
| POST | /auth/login | 登录 | 公开、强限流 |
| POST | /auth/refresh | 轮换令牌 | 持有刷新令牌 |
| POST | /auth/logout | 撤销会话 | 登录 |
| GET | /archives/search | 按完整指纹查询 | 公开元数据/登录揭示 |
| POST | /archives/submissions | 创建或合并贡献 | 登录 |
| POST | /archives/{id}/reveal | 揭示最高可信候选 | 登录、扣配额 |
| POST | /candidates/{id}/feedback | 成功/失败反馈 | 登录 |
| POST | /client/installations | 注册安装实例公钥 | 登录 |
| POST | /client/challenges | 获取一次性挑战 | 登录 |
| POST | /client/verification-receipts | 提交签名回执 | 登录、签名、限流 |
| GET | /me/profile | 个人资料 | 登录 |
| GET | /me/submissions | 我的贡献 | 登录 |
| GET | /me/security/sessions | 登录会话 | 登录 |
| GET | /admin/candidates | 审核列表 | 审核员 |
| POST | /admin/candidates/{id}/transition | 状态处置 | 审核员、幂等、审计 |
| GET | /admin/audit-logs | 审计查询 | 管理员 |
| GET | /health/live | 存活检查 | 内部/编排器 |
| GET | /health/ready | 就绪检查 | 内部/编排器 |

## 10.3 样例：桌面验证回执

{
  "challenge_id": "ch_01...",
  "installation_id": "ins_01...",
  "archive_fingerprints": [
    {"algorithm": "sha256", "digest": "..."},
    {"algorithm": "md5", "digest": "..."}
  ],
  "candidate_secret_digest": "sha256-of-normalized-password",
  "outcome": "success",
  "archive_format": "7z",
  "client_version": "1.0.0",
  "verified_at": "2026-08-01T10:00:00Z",
  "signature": "base64url-signature"
}

服务端校验挑战未使用、签名有效、时间窗口合理、安装实例有效、账号与安装实例未触发风险规则后，再把回执写入证据表。响应只返回证据 ID、候选状态和是否需要更多独立验证。

# 11. 技术架构

## 11.1 统一技术路线

用户端与管理端：Vue 3、TypeScript、Vite、Vue Router、Pinia、Element Plus。

后端：Python、FastAPI、SQLAlchemy、Alembic，采用模块化单体而非 PHP/Go/Python 多语言微服务。

数据库：MySQL 8 系列；精确指纹查询使用唯一索引，无需在 MVP 引入 Elasticsearch。

缓存与任务：Redis；耗时通知、批处理和维护任务使用 Celery Worker。

桌面端：C#、WPF、.NET 10 LTS；网络层使用 HttpClientFactory，本地密钥使用 DPAPI。

网关与部署：Nginx、Docker Compose 起步；生产数据库优先使用托管服务或独立高可用部署。

质量与运维：pytest、Vitest、Playwright、xUnit/NUnit、OpenTelemetry、Prometheus/Grafana 或等价托管方案。

## 11.2 逻辑架构

Web/管理端/桌面端 → Nginx/API 网关 → FastAPI 模块化单体 → MySQL

FastAPI 同时访问 Redis（缓存、限流、幂等、任务代理）；Celery Worker 处理通知、批量任务、数据清理和报表。密码加解密通过独立密钥管理接口完成。监控采集 API、队列、数据库和系统指标。

## 11.3 推荐仓库结构

password-detective/
├─ apps/
│  ├─ web/                 # Vue 用户端
│  ├─ admin/               # Vue 管理端
│  ├─ api/                 # FastAPI
│  └─ desktop-windows/     # C# WPF
├─ packages/
│  ├─ web-ui/              # 两个前端共享组件与设计令牌
│  └─ api-contract/        # OpenAPI 生成客户端与共享契约
├─ infra/
│  ├─ docker/
│  ├─ nginx/
│  ├─ migrations/
│  └─ observability/
├─ docs/
│  ├─ adr/                 # 架构决策记录
│  ├─ api/
│  ├─ runbooks/
│  └─ threat-model/
├─ scripts/
├─ .github/workflows/      # 或 GitLab CI
├─ docker-compose.yml
├─ README.md
└─ CHANGELOG.md

# 12. 安全、隐私与风控

## 12.1 认证与授权

访问令牌短期有效；刷新令牌轮换、可撤销、检测重复使用。

管理端使用独立入口、RBAC 和 TOTP；危险操作要求再次验证。

服务账号和任务账号不共享管理员凭据。

对对象级访问进行统一授权检查，避免通过修改 ID 访问他人贡献、任务或审计数据。

## 12.2 API 防护

登录、注册、揭示、贡献、回执和反馈分别限流，不使用单一全局阈值。

限流维度组合账号、安装实例、IP 前缀和行为风险；返回标准 429 与重试时间。

所有输入使用模式校验；限制请求体、列表长度和字段长度。

CORS 使用明确域名白名单；生产禁用调试信息；安全响应头由 Nginx 和应用共同保证。

## 12.3 数据保护

账号密码强哈希；解压密码因业务需要可逆，但必须应用层加密、密钥轮换和访问审计。

备份加密并定期恢复演练；不同环境使用不同密钥和数据。

测试环境禁止复制生产解压密码；使用合成数据。

敏感字段在日志、追踪和错误报告中自动脱敏。

## 12.4 威胁场景

重点覆盖：批量枚举密码、凭据填充、对象级越权、桌面回执伪造、重放攻击、关联账号刷票、管理员滥权、数据库泄露、密钥泄露、日志泄密、依赖供应链、恶意压缩包导致客户端资源耗尽。

# 13. 非功能要求

| 类别 | MVP 指标 |
| --- | --- |
| 性能 | 精确查询 P95 ≤ 500 ms；普通写接口 P95 ≤ 800 ms；本地哈希不阻塞 UI |
| 可用性 | 月度目标 99.5%；就绪检查失败时停止接流量 |
| 容量 | 首版按 1,000 万指纹、200 万候选、100 QPS 峰值设计并完成压测 |
| 可靠性 | 关键写操作幂等；任务可重试且不重复结算积分 |
| 备份 | 每日全量 + 增量/日志备份；RPO ≤ 24 h，RTO ≤ 4 h |
| 安全 | 发布前完成威胁建模、依赖扫描、SAST、DAST 和人工渗透测试 |
| 可观测性 | 每个请求有 request_id；关键流程有指标、日志和追踪；高危告警可通知 |
| 可访问性 | 核心流程键盘可用；表单有标签；状态不只依赖颜色；对比度达标 |
| 兼容性 | Web 支持主流现代浏览器最近两个稳定版本；桌面端支持 Windows 10/11 受支持版本 |
| 可维护性 | 核心模块单元测试覆盖率目标 ≥80%；API 契约自动生成客户端 |

# 14. 测试与验收基线

## 14.1 测试层级

单元测试：指纹校验、状态机、积分账本、风险权重、加密封装。

集成测试：数据库约束、Redis 限流、令牌轮换、幂等、任务重试。

契约测试：OpenAPI 与 Web/桌面生成客户端的一致性。

端到端测试：注册→计算指纹→查询→贡献→桌面验证→状态变更→揭示。

安全测试：越权、重放、刷票、枚举、敏感日志、恶意文件、依赖漏洞。

恢复测试：数据库恢复、密钥版本读取、Redis 丢失、Worker 重启。

## 14.2 发布验收门禁

所有 MVP 需求有测试用例和验收证据。

P0/P1 缺陷为 0；P2 有明确责任人与修复计划。

不存在未处置的高危依赖漏洞或高危渗透测试发现。

完成数据库备份恢复、密钥轮换演练和回滚演练。

隐私政策、服务条款、授权声明、举报与删除流程已上线。

监控面板、告警联系人、值班手册和故障预案可用。

# 15. 统一决策与原文冲突处理

| 原文冲突 | v3.0 决策 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| “文件哈希→明文”与“密码哈希反查”混用 | 统一为压缩包文件指纹→解压密码 | 文件指纹不能由密码计算得到 |
| 提交时校验 hash(password)==file_hash | 删除该规则，改为本地解压证据 | 原规则技术上错误 |
| User-Agent/硬件 ID 代表桌面可信 | 安装密钥+挑战+签名+风控，不采集硬件序列号 | UA 可伪造，硬件 ID 有隐私问题 |
| pending/preliminary/desktop_verified 混用 | 状态统一为 pending/verified/quarantined/rejected；来源与证据分字段 | 状态与来源解耦 |
| 查询次数达到阈值自动验证 | 禁止；查询量仅用于热度 | 命中不证明密码正确 |
| 信誉分初始值 0 或 100 | 统一为 50，0–100 | 便于上下浮动并避免历史冲突 |
| PHP+Go+Python 与纯 FastAPI 冲突 | MVP 使用 FastAPI 模块化单体 | 减少团队与运维复杂度 |
| Tauri/Electron/C# 冲突 | Windows 首版统一 C# WPF | 与现有桌面端专项文档一致 |
| Elasticsearch 作为必选 | 移出 MVP | 核心查询为精确索引，不需全文搜索 |
| 自动导入公开泄露口令库 | 禁止进入产品范围 | 合规、滥用与数据安全风险过高 |
| 论坛/商城/悬赏与核心同时开发 | 移到后续独立立项 | 控制首版范围和关键路径 |
| 文件名逗号拼接 | 结构化数组、最小化、去路径、默认不公开 | 隐私、安全和可扩展性 |
| JWT 中写入动态权益 | 权益实时查询或短缓存 | JWT 不适合承载频繁变更状态 |

# 16. 风险登记

| 风险 | 概率/影响 | 预防与应对 |
| --- | --- | --- |
| 平台被用于未授权访问 | 高/高 | 合规边界、揭示配额、审计、举报、封禁、禁止批量导出 |
| 桌面回执被伪造或批量自动化 | 高/高 | 挑战签名、防重放、安装信誉、异常检测、独立证据阈值 |
| 解压密码数据库泄露 | 中/高 | 应用层加密、密钥隔离、最小权限、访问审计、密钥轮换 |
| 状态机误判导致错误密码公开 | 中/高 | 多独立证据、隔离态、可回滚状态事件、人工复核 |
| 压缩库兼容与恶意文件问题 | 中/高 | 格式白名单、资源限制、超时、隔离进程、测试样本库 |
| MVP 范围膨胀 | 高/中 | 以本文件为基线，新增范围必须走变更评审 |
| 单人或小团队交付延期 | 中/高 | 优先核心闭环、减少基础设施、分阶段上线、设置缓冲 |
| 法律与隐私要求不明确 | 中/高 | 上线前进行属地法律评审，完善条款、删除和投诉流程 |

# 17. 参考标准与实现依据

OWASP API Security Top 10（对象级授权、认证、资源消耗、业务流程滥用等）。

OWASP Password Storage Cheat Sheet（账号密码优先 Argon2id）。

FastAPI 官方部署与并发文档。

Vue 官方 TypeScript 指南。

Microsoft .NET 支持策略与 WPF 文档。

# 附录 A：术语

指纹：用于识别压缩包文件的哈希摘要，不是解压密码的哈希。

揭示：把加密保存的候选密码解密并返回给已授权用户。

证据：支持候选密码成功或失败的独立事件。

隔离：发现高可信冲突后暂时停止公开候选密码。

规则版本：每次自动判定状态时记录的验证规则版本，保证可复盘。

# 附录 B：待产品负责人确认

以下参数在开发启动会确认并写入 ADR/配置，不阻塞架构搭建：正式域名与品牌名、匿名用户是否显示脱敏密码、免费用户每日揭示次数、积分具体数值、首版是否包含 RAR、邮件服务商、生产部署云平台、密钥管理服务、日志保留期限和属地合规要求。